电 子 科 技 大 学

2023  级本科毕业设计（论文）进度计划表

学院名称：机械与电气工程学院　 　　填表日期：	年		月		日

| 学生姓名 | 续庆春 |  | 论文题目 (含副标题) | 基于自然语言交互的机械臂具身操作系统设计与实现 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 号 | 2023040904004 |  |  |  |  |  |  |
| 周 次 |  | 主要工作计划 （内容） |  |  | 完成情况 | 指导教师签字 | 备 注 |
| 7学期 07-08周 |  | 文献调研，了解具身智能、VLA的相关研究现状发展趋势和应用前景 |  |  |  |  |  |
| 7学期 09-10周 |  | 进行文献调研，分析系统功能需求，设计总体技术路线，分析可行性 |  |  |  |  |  |
| 7学期 11-12周 |  | 熟悉现有机械臂平台的软硬件环境，了解机械臂控制接口、仿真工具及相关开发流程，完成前期准备 |  |  |  |  |  |
| 7学期 13-14周 |  | 完成系统方案设计，构建语言指令、视觉感知相结合的VLA操作系统 |  |  |  |  |  |
| 7学期 15-17周 |  | 搭建机械臂仿真环境，实现机械臂仿真环境中的基本运动控制 |  |  |  |  |  |
| 7学期 18-20周 |  | 完成语言指令处理流程与视觉感知模块的基本实现，实现目标对象和目标区域信息的获取与任务输入 |  |  |  |  |  |
| 8学期 01-03周 |  | 完成语言、视觉与机械臂控制模块的系统联调，初步实现简单语言指令驱动下的机械臂具身操作流程 |  |  |  |  |  |
| 8学期 04-06周 |  | 开展仿真实验，对系统任务执行效果、流程稳定性进行测试分析 |  |  |  |  |  |
| 8学期 07-11周 |  | 完善系统功能，使系统更稳定；完成从仿真到真实机械臂的迁移 |  |  |  |  |  |
| 8学期 12-14周 |  | 开展真实机械臂实验，分析运行效果 |  |  |  |  |  |
| 8学期 15周 |  | 总结完成工作，撰写毕业设计论文 |  |  |  |  |  |
| 8学期 16周 |  | 参考老师意见及要求，修改完善毕业论文 |  |  |  |  |  |
| 8学期 17周 |  | 制作毕业设计答辩PPT，参与答辩 |  |  |  |  |  |

说明:  1.此表由指导教师填写，并与毕业设计任务书同时下达给学生；

2.该表作为专家组或指导教师对学生毕业设计进度检查的参考依据。